รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทุ่งสง

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกคลุ้ม - เขตตำบลปริก หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสง | 499,000 | 3 |  |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบุญธรรม- เกาะพระ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง | 499,000 | 3 |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเค็ด หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสง | 499,000 | 3 |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนค่าย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสง | 499,000 | 3 |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเกาะฆ้อ – ห้วยพล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสง | 497,300 |  | 3 |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายผ่อน พงศ์ทองเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสง | 492,200 |  | 3 |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะเคียนงาม 1 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง | 497,600 | 3 |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเสริมศรี - เขตหมู่ 5 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสง | 497,600 | 3 |  |
| 9 | โครงการบุกเบิกซอยสวนสุข หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง | 38,800 |  | 3 |
| 10 | โครงการบุกเบิกถนน บ้านนายเฟื่อง บัลนาลังค์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสง | 21,800 |  | 3 |
| 11 | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ นายสินชัย ชำนาญกิจ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสง | 219,100 |  | 3 |
| 12 | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ นายพัว ช่องลมกรด หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง | 210,100 |  | 3 |
| 13 | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่นายสมคิด สวัสดิสาร หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสง | 209,400 |  | 3 |
| 14 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ | 499,700 |  | 3 |
| 15 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่นางสาวพรทิพย์ ทิพย์ญาณ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสง | 442,200 |  | 3 |
| 16 | โครงการเปลี่ยนถังน้ำประปาและแผ่นไม้รองถัง (บ้านทับเรือ) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสง | 96,500 | 3 |  |
| 17 | โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสง | 234,565 |  | 3 |
| 18 | โครงการติดตั้งระบบเครื่องหอกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติในพื้นที่ตำบลทุ่งสง | 500,000 |  | 3 |
| 19 | โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 10,000 |  | 3 |
| 20 | โครงการจัดวันเด็กเป็นใหญ่ | 30,000 |  | 3 |
| 21 | โครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 35,000 |  | 3 |
| 22 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1,353,030 | 3 |  |
| 23 | ค่าอาหารเสริม (นม) | 1,444,815 | 3 |  |
| 24 | โครงการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้เรียน ผู้ปกครอง | 35,000 |  | 3 |
| 25 | โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งสงเกมส์ | 100,000 |  | 3 |
| 26 | โครงการส่งเสริมการกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน | 100,000 |  | 3 |
| 27 | โครงการธรรมะสัญจรตามรอยพระพุทธศาสนา | 100,000 |  | 3 |
| 28 | โครงการลูกหลานไทยใส่ใจผู้สูงอายุ | 20,000 |  | 3 |
| 29 | โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข | 30,000 |  | 3 |

-2-

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | โครงการส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 50,000 |  | 3 |
| 31 | โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล | 20,000 |  | 3 |
| 32 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 65,000 |  | 3 |
| 33 | โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลทุ่งสง | 30,000 |  | 3 |
| 34 | โครงการส่งเสริม/สนับสนุน/กลุ่มอาชีพต่างๆใน อบต.ทุ่งสง | 50,000 |  | 3 |
| 35 | โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง | 70,000 |  | 3 |
| 36 | โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัย | 26,620 |  | 3 |
| 37 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ | 51,780 | 3 |  |
| 38 | โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. อบต.ทุ่งสง | 100,000 |  | 3 |
| 39 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 193,362 | 3 |  |
| 40 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 8,410 | 3 |  |
| 41 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 11,205,600 | 3 |  |
| 42 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 4,315,200 | 3 |  |
| 43 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 120,000 | 3 |  |
| 44 | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งสง | 36,500 |  | 3 |
| 45 | โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด | 40,000 |  | 3 |
| 46 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 100,000 | 3 |  |
| 47 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข | 23,000 |  |  |
| 48 | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ์และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 20,000 |  | 3 |
| 49 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น | 500,000 |  | 3 |
| 50 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ และวันสำคัญของทางราชการ | 100,000 | 3 |  |
| 51 | ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลสถิติของตำบล | 20,000 |  | 3 |
| 52 | โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน | 150,000 |  | 3 |
| 53 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล | 150,000 |  | 3 |
| 54 | โครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน | 40,000 |  | 3 |
| 55 | โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม | 10,000 |  | 3 |
| 56 | อุดหนุนส่วนราชการเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ให้แก่เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 จำนวน 5 แห่ง | 2,388,000 | 3 |  |
| 57 | โครงการงานประเพณีแห่หมรฺมเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช | 40,000 |  | 3 |
| 58 | โครงการจัดงานเทศกาลปิดกรีดอำเภอนาบอน | 100,000 |  | 3 |

-3-

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 200,000 |  | 3 |
| 60 | โครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 40,000 | 3 |  |

โครงการจากข้อบัญญัติ  2564  ทั้งหมด  60  โครงการ   ได้ดำเนินการจัดทำแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 และ 2  จำนวน         19 × 100 = 31.66 %

60

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (ครุภัณฑ์) |
| 61 | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา | 3,000 |  | 3 |
| 62 | โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเลขมาตรพร้อมระบบปฏิบัติการ | 16,000 |  | 3 |
| 63 | โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน | 25,500 |  | 3 |
| 64 | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 30,000 |  | 3 |
| 65 | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 17,000 |  | 3 |
| 66 | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 22,000 |  | 3 |
| 67 | โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA | 5,800 |  | 3 |
| 68 | โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 2,500 |  | 3 |
| 69 | โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart Card Reader) | 700 |  | 3 |
| 70 | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น | 22,000 |  | 3 |
| 71 | โครงการจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง | 4,000 |  | 3 |
| 72 | โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย | 159, 000 |  | 3 |
| 73 | โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง | 26,600 |  | 3 |
| 74 | โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจม(ชุดปั๊มซัมเบอร์ส) | 55,100 |  | 3 |

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564

# อบต.ทุ่งสง นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 132 | 41,197,665.00 | 18 | 6,453,675.00 | 7 | 3,078,000.00 | 5 | 2,491,000.00 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1 | 10,000.00 | 1 | 10,000.00 |  |  |  |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 30 | 29,969,488.00 | 27 | 22,869,315.00 | 9 | 10,145,557.16 | 9 | 9,616,926.46 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 7 | 633,232.00 | 4 | 363,000.00 | 1 | 6,000.00 | 1 | 6,000.00 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์การ | 7 | 1,230,000.00 | 7 | 1,010,000.00 | 2 | 62,450.00 | 2 | 62,450.00 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม | 2 | 80,000.00 | 2 | 50,000.00 |  |  |  |  |