ประกาศ อบต.ทุ่งสง  
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปีดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ทุ่งสง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการ บริหารจัดการ อบต.ทุ่งสง ดังนี้

**ก. วิสัยทัศน์** ของอบต.ทุ่งสง   
     " อบต.ทุ่งสง เป็นองค์กรสาธารณชน พร้อมมุ่งมั่นพัฒนา แหล่งข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ อยู่คู่คุณธรรม"

**ข. พันธกิจ** ของอบต.ทุ่งสง

**ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ของ อบต.ทุ่งสง ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

**ง. การวางแผน**  
     อบต.ทุ่งสง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

**-2-**

อบต.ทุ่งสง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2562** | | **2563** | | **2564** | |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 41 | 18,923,677.40 | 28 | 49,158,400.00 | 24 | 27,000,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 3 | 550,000.00 | 5 | 1,150,000.00 | 4 | 950,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 25 | 21,429,550.00 | 33 | 41,523,400.00 | 34 | 44,573,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 7 | 453,812.00 | 9 | 862,280.00 | 8 | 763,216.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร | 7 | 900,650.00 | 7 | 1,030,000.00 | 7 | 1,030,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม | 2 | 50,000.00 | 6 | 240,000.00 | 6 | 240,000.00 |
| **รวม** | **85** | **42,307,689.40** | **88** | **93,964,080.00** | **83** | **74,556,216.00** |

**จ. การจัดทำงบประมาณ**  
ผู้บริหารอบต.ทุ่งสง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 78 โครงการ งบประมาณ 38,939,689 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ** |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 35 | 15,781,877.40 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 3 | 410,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 25 | 21,354,162.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 6 | 443,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร | 7 | 900,650.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม | 2 | 50,000.00 |
| **รวม** | 78 | 38,939,689.40 |

**-3-**

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทุ่งสง มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ** | **วัตถุ ประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองดี - เกาะฆ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสง |  | 497,600.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองดี - เกาะฆ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างจากสี่แยกเกาะฆ้อ ทำผิวจราจรลาดยางแบบแบบแอสฟัท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนแลนข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหัวคด- หนองน้ำขาว หมู่ที่ 2,3 ตำบลทุ่งสง |  | 497,200.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคต - หนองน้ำขาว หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างจากสามแยกหนองน้ำขาว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยพลพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสง |  | 495,500.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยพลพัฒนา โดยเริ่มก่อสร้างจากสามแยกบ้านนางสุนีย์ นุ่นทอง - เขตตำบลปริก ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และ วางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |
| 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย 41 - บ้านนายสมคิด หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสง |  | 498,000.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย 41 - บ้านนายสมคิด โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และ วางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |

-4-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ** | **วัตถุ ประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองดี - เกาะฆ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสง |  | 497,600.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองดี - เกาะฆ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างจากสี่แยกเกาะฆ้อ ทำผิวจราจรลาดยางแบบแบบแอสฟัท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนแลนข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหัวคด- หนองน้ำขาว หมู่ที่ 2,3 ตำบลทุ่งสง |  | 497,200.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคต - หนองน้ำขาว หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างจากสามแยกหนองน้ำขาว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยพลพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสง |  | 495,500.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยพลพัฒนา โดยเริ่มก่อสร้างจากสามแยกบ้านนางสุนีย์ นุ่นทอง - เขตตำบลปริก ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และ วางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |
| 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย 41 - บ้านนายสมคิด หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสง |  | 498,000.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย 41 - บ้านนายสมคิด โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และ วางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |

-5-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนค่าย (จากบ้านนางพรรณี เพชรคง-โคกเคี่ยม) หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสง |  | 494,800.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนค่าย (จากบ้านนางพรรณี เพชรคง -โคกเคี่ยม) หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคสล.เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร และวางท่อกลม คสล. (คุณภาพชั้น 3) ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด 6 ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |
| 6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสยูงปัก - หนองใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสง |  | 300,600.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสยูงปัก - หนองใหญ่ หมู่ 10 โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ ข้อกำหนดของ อบต.ทุ่งสง |
| 7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่นายปรีชา ขนุนอ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง |  | 222,700.00 | เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่นายปรีชา ขนุนอ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง จำนวน 1บ่อ โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด ø 6 นิ้ว ให้มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ช.ม. |
| 8. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพื้นที่บ้านนายปรีชา ขนุนอ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง |  | 532,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพื้นที่นายปรีชา ขนุนอ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง โดยก่อสร้างหอถังเป็นแบบเหล็กรูปทรงแซมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20.00 ลูกบาศก์เมตร ความสูงรวมไม่น้อยกว่า 20.00 ม. โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 2 นิ้ว สูบน้ำไม่น้อยกว่า 5.00 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า |

-6-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุวิทย์ - บ้านนายจวน อำลอย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสง |  | 497,200.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุวิทย์ - บ้านนายจวน อำลอย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนน คสล.เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |
| 10. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเกาะฆ้อ - ห้วยพล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสง |  | 495,500.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเกาะฆ้อ - ห้วยพล โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัท์ติก คอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และ วางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |
| 11. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ |  | 773,577.40 | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งใหญ่ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง | 1. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายทุ่งใหญ่ -หลักช้าง 2. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า สาธารณะ ถนนสายบ้านหนองบัว ?บ้านทุ่งยวน 3. ขยายเขตระบบไฟฟ้า บ้านคลองโอม หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง |
| 12. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกคลุ้ม- เขตตำบลปริก หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 496,800.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | ก่อสร้างจากถนน คสล.เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |
| 13. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาลึก หมู่ที่ 1 , 10 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 499,900.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โดยเริ่มก่อสร้างจากสามแยกบ้านนายสมโพธิ์ แผ่นศิลา ทำผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |

-7-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคต - หนองน้ำขาว หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 499,000.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โดยเริ่มก่อสร้างจากสามแยก หัวคด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 398.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร และขุดรื้อท่อกลมระบายน้ำเดิมออก พร้อมวางท่อกลม คสล. (คุณภาพชั้น 3) ขนาด Ø0.80×1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |
| 15. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 496,800.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |
| 16. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบนใส - เขตตำบลปริก หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 499,600.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนลาดยางเดิม ทำผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร และวางท่อกลม คสล. (คุณภาพชั้น 3) ขนาด Ø0.40×1.00 เมตร จำนวน 1 จุด 6 ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |
| 17. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 496,800.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากสามแยกบ้านนายเลียบ คงกะพันธ์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |

-7-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกโคกไม้แดง - เขตอำเภอช้างกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 496,800.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |
| 19. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราสาย สี่แยกสิเด่ - โคกไม้แดง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 439,500.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนลาดยางเดิม ทำผิวจราจรแบบดินซีเมนต์ผสมยางพารา กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |
| 20. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเกาะฆ้อ -ห้วยพล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 493,500.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างจากสามแยกบ้าน นางสุนีย์ นุ่นทอง ? เขตตำบลปริก ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.05 เมตร |
| 21. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย 41 - บ้านนายสมคิด หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 481,000.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาดยางพาราแบบแอสฟัท์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |

-8-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ตะเคียนงาม 2 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 489,600.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |
| 23. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยลุงชู หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 489,600.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |
| 24. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองบัว หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 499,000.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนลาดยางเดิม ทำผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 254.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |
| 25. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉ่ำ ธนาวุฒิ - บ้านนางเล็ก ชอบผล หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 489,600.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนสายบ้านนายสมศักดิ์ สุชาติพงศ์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |

-9-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางจุรี - บ้านนายใบ หมู่ที่ 5,6 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 365,800.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โดยใช้หินคลุก จำนวน540.00 ลบ.ม. ทำผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปร์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กเรียบตลอดสาย และวางท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น 3)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60×1.00 เมตร จำนวน 3 จุดๆละ6 ท่อนพร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |
| 27. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางฝ้าย ชำนาญกิจ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 79,200.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โดยใช้หินผุ จำนวน 110.00 ลบ.ม. ทำผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 275 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและตัดแต่งแนวคันคูตลอดสาย และวางท่อกลม คศล. (คุณภาพชั้น 3) ขนาด Ø0.60×1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 5 ท่อน และวางท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น 3) ขนาด Ø1.00×1.00 เมตร 1 จุด (วางคู่)จำนวน 10 ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |
| 28. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่บ้านนายทศพล แก้วบัวทอง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 219,100.00 | เพื่อให้ราษฏรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ | ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 จุด โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว ให้มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ซ.ม. ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |
| 29. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่บ้านนางพวงเพชร สุชาติพงศ์ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 215,700.00 | เพื่อให้ราษฏรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ | ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 จุด โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว ให้มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ซ.ม. ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |

-10-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 565,400.00 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสง |
| 31. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 546,600.00 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสง |
| 32. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการเคลื่อนย้ายหอถังระบบประปาหมู่บ้านเพื่อก่อสร้างใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 138,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง | เคลื่อนย้ายหอถังระบบประปาหมู่บ้านเพื่อก่อสร้างใหม่จากหอประชุมหมู่บ้าน(เดิม) หมู่ที่ 10 ไปยังบริเวณพื้นที่นางพวงเพชร สุชาติพงศ์ โดยเคลื่อนย้ายหอถังเป็นแบบเหล็กรูปทรงแชมเปญพร้อมทาสีใหม่ขนาดความจะไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม. ความสูงไม่น้อยกว่า 20.00 ม. |
| 33. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยประสานมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 489,600.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |
| 34. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หัวคต – หนองน้ำขาว หมู่ที่ 2,3 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 496,800.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โดยเริ่มก่อสร้างจากสามแยกหัวคด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 398.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร และขุดรื้อท่อกลมระบายน้ำเดิมออก พร้อมวางท่อกลม คสล. (คุณภาพชั้น 3) ขนาด Ø0.80×1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |

-11-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ห้วยพลพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 493,500.00 | เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก | โดยเริ่มก่อสร้างจากสามแยกบ้าน นางสุนีย์ นุ่นทอง - เขตตำบลปริก ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |
| 36. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริม/สนับสนุน/กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ อบต. ทุ่งสง |  | 100,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น | จัดกิจกรรมฝึกอบรม/สนับสนุนกลุ่มอาชีพ |
| 37. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล |  | 10,000.00 | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล |
| 38. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาในพื้นที่ตำบลทุ่งสง |  | 300,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคที่สะอาดและถูกหลักอนามัย | ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบประปาในพื้นที่ตำบลทุ่งสง |
| 39. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียน ศพด.และ ศดว.ในพื้นที่ อบต.ทุ่งสง |  | 1,647,932.00 | เพื่อให้เด็กนักเรียน,เด็กเล็ก ได้รับสารอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ | จัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับนักเรียนโรงเรียนจำนวน ๕ แห่งและ เด็กเล็กใน ศพด. ๒ แห่งและ ศดว. ๑ แห่ง และ ศพด. ม.4 (จัดตั้งใหม่ |
| 40. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้เรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา |  | 35,000.00 | เพื่อทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาผู้เรียน และการดำเนินงานของ ศพด. และ ศดว. | จัดกิจกรรม/ประชุม ศพด. และ ศดว. |

**-12-**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา |  | 1,615,130.00 | เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ ศพด.และ ศดซ | สนับสนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้กับ ศพด. จำนวน 2 แห่ง และ ศดว. จำนวน 1 แห่ง |
| 42. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีประจำท้องถิ่น |  | 50,000.00 | เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมการจัดประเพณีท้องถิ่น |
| 43. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | ธรรมะสัญจรย้อนรอยศาสนา |  | 100,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้ศึกษาธรรมะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน | จัดกิจกรรมศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรม |
| 44. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการวันเด็กเป็นใหญ่ |  | 50,000.00 | เพื่อให้ความสำคัญกับเด็ก และส่งเสริมให้เด็กแสดงออกใน สิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม | จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดกิจกรรมสันทนาการ |
| 45. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่งสงเกมส์ |  | 200,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสามัคคีและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหมู่บ้าน | จัดการแข่งกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน ระดับตำบล |
| 46. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการส่งเสริมการกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชน |  | 100,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนและประชาชน ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ | สนับสนุนการเข้าร่วม/การแข่งขันกีฬาในทุกระดับกลุ่ม/องค์กร |
| 47. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อปพรตำบลทุ่งสง |  | 100,000.00 | เพื่อให้ศูนย์ อปพร. มีความเข้มแข็งและเตรียมพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัย | จัดการฝึกอบรม สมาชิก อปพร. จำนวน ๑ ครั้ง |

**-13-**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | จัดเวทีประชาคม |  | 20,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้เสนอสภาพปัญหาและความต้องการต่อ อบต.ทุ่งสง | จัดเวทีประชาคมในพื้นที่ ตำบลทุ่งสง |
| 49. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการลูกหลานไทยใส่ใจผู้สูงอายุ |  | 20,000.00 | เพื่อให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ |
| 50. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง |  | 50,000.00 | เพื่อเน้นการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ปลูกผังและพัฒนาแนวคิดเนินองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรม | คณะผู้บริหาร สมาชิก.อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง |
| 51. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่าง ๆ |  | 51,780.00 | เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง | จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ |
| 52. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัย |  | 26,620.00 | เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัย | จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อัคคีภัย/ภัยทางถนน และภัยอื่นๆ |
| 53. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลปิดกรีดประจำปี |  | 100,000.00 | เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น | อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน |
| 54. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | อุดหนุนโครงการงานประเพณีแห่หมฺรับเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช |  | 40,000.00 | เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น | เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมการจัดกิจกรรมประเพณีประจำปี |

**-14-**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งสง |  | 36,500.00 | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนในพื้นที่ | อุดหนุนงบประมาณให้กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งสง |
| 56. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในพื้นที่ อบต.ทุ่งสง |  | 2,572,000.00 | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จำนวน 5 แห่ง | อุดหนุนงบประมาณให้ โรงเรียนในพื้นที่ อบต.ทุ่งสง จำนวน ๕แห่งร.ร.บ้านคลองโอม ร.ร.วัดสุวรรณคีรี ร.ร.บ้านไสยูงปัก ร.ร.วัดหนองดี ร.ร.ชุมชนบ้านสี่แยก |
| 57. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  | 10,561,200.00 | เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | จ่ายเงินสงเคราะห์ให้ผู้สูงอายุ๑,300 คนๆละ 600 บาท 630คน คนๆละ 700 บาท 329 คน คนละ800 บาท 175 คนและคนละ 1,000 บาท 50 คน |
| 58. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | เบี้ยยังชีพคนผู้พิการ |  | 3,648,000.00 | เพื่อให้ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้พิการ 370 คน ๆละ 800 บาท/เดือน |
| 59. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ |  | 150,000.00 | เพื่อให้ผู้ติดเชื้อฯมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ จำนวน 20 คนๆละ 500 บาท/เดือน |
| 60. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | 65,000.00 | เพื่อให้ประชาชนในชุมชนร่วมมือต่อต้านยาเสพติด | จัดฝึกอบรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด/ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ |
| 61. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลทุ่งสง |  | 30,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน | จัดกิจกรรม/ฝึกอบรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว |

-15-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | 35,000.00 | เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักด้านความปลอดภัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดอบรม และจัดซื้ออุปกรณ์อัคคีภัย |
| 63. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข |  | 50,000.00 | เพื่อพัฒนาวัด ด้วย แนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม | วัดได้พัฒนาด้วยแนวทาง 5 ส โดยมีส่วนร่วม |
| 64. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า |  | 30,000.00 | เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ | กิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท จำนวน 1414 ตัว เป็นเงิน 42420 บาท |
| 65. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ |  | 120,000.00 | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือบริการทางการแพทย์ | จัดซื้อยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยา น้ำยาเคมีเติมเครื่องพ่นหมอกควัน |
| 66. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า |  | 23,000.00 | เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | กิจกรรม สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์ จำนวน 1414 ตัวๆ 6 บาท เป็นเงิน 8484 บาท |
| 67. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการเฉลิมพระเกียรติ์และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  | 20,000.00 | เพื่อเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์และดำเนินการในการจัดกิจกรรม | กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ |
|  |  |  |  |  |  |  |

**-16-**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข |  | 200,000.00 | เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้านแห่งละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน | ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น |
| 69. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการป้องกันและกำจัดไข้เลือดออกและโรคระบาด |  | 50,000.00 | เพื่อจัดกิจกรรมในการรณรงค์ ป้องกัน และกำจัดโรค | จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและน้ำมันเชื้อเพลิงและจ่ายเป็นค่าจ้างพ่นหมอกควันในพื้นที่ อบต. ทุ่งสง |
| 70. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและบุคคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |  | 100,650.00 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร/ พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง /ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการจัด การศึกษาของ ศพด. และ ศดว.ให้มีมาตรฐาน | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต. ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร |
| 71. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |  | 200,000.00 | เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันครบถ้วน | จ่ายเงินเป็นค่าจัดกิจกรรม/ฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |

**-17-**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร | ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลสถิติตำบล |  | 20,000.00 | เพื่อจัดเก็บข้อมูลสถิติของตำบล | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลสถิติของตำบล |
| 73. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร | โครงการในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ |  | 200,000.00 | เพื่อเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์และดำเนินการในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญและงานรัฐพิธี ราชพิธีต่าง ๆ | กิจกรรม 1. วันท้องถิ่นไทย 2. วันปิยมหาราช 3. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 25 ก.ค 4. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตในราชกาลที่ 9 5. วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 6. วันที่ 5 ธ.ค. |
| 74. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น |  | 200,000.00 | เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 75. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร | โครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 40,000.00 | เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการในการประสานงานกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อุดหนุนงบประมาณให้ที่ อปท.ในพื้นที่ |

**-18-**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กลยุทธ์การดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e - LAAS) |  | 140,000.00 | เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) เพื่อนำไปปฏิบัติงานได้ครบทุกระบบ | จัดอบรมให้ความรู้ระบบงบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย และระบบบัญชี ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งสง |
| 77. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม | โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม |  | 10,000.00 | เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน | ปลูกต้นไม้/ดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลทุ่งสง |
| 78. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม | โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกในการในการประหยัดพลังงาน |  | 40,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้รู้จักการประหยัดพลังงาน | จัดการฝึกอบรมประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ตำบลทุ่งสง |

**-19-**

**ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ**  
     อบต.ทุ่งสง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 62 โครงการ จำนวนเงิน 32,036,080 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 55 โครงการ จำนวนเงิน 29,271,409 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 31 | 13,947,377.13 | 26 | 12,036,488.13 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 2 | 235,166.00 | 2 | 235,166.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 20 | 17,337,031.30 | 20 | 16,633,249.02 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 2 | 97,242.00 | 2 | 97,242.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร | 5 | 407,012.00 | 3 | 257,012.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม | 2 | 12,252.00 | 2 | 12,252.00 |
| **รวม** | 62 | 32,036,080.43 | 55 | 29,271,409.15 |

**-20-**

  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทุ่งสง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **ระยะเวลาการดำเนินงาน** |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองดี - เกาะฆ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสง |  | 497,600.00 | **495,000.00** | 7/2562 | 28/02/2562 | 60 |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหัวคด- หนองน้ำขาว หมู่ที่ 2,3 ตำบลทุ่งสง |  | 497,200.00 | **496,000.00** | 1/2562 | 31/01/2562 | 60 |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยพลพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสง |  | 495,500.00 | **492,000.00** | 6/2562 | 28/02/2562 | 60 |
| 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย 41 - บ้านนายสมคิด หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสง |  | 498,000.00 | **495,000.00** | 3/2562 | 05/02/2562 | 60 |
| 5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนค่าย (จากบ้านนางพรรณี เพชรคง-โคกเคี่ยม) หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสง |  | 494,800.00 | **494,000.00** | 8/2562 | 22/03/2562 | 60 |
| 6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสยูงปัก - หนองใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสง |  | 300,600.00 | **300,000.00** | 5/2562 | 06/02/2562 | 60 |
| 7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่นายปรีชา ขนุนอ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง |  | 222,700.00 | **215,700.00** | 23/2562 | 09/07/2562 | 90 |
| 8. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุวิทย์ - บ้านนายจวน อำลอย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสง |  | 497,200.00 | **496,000.00** | 2/2562 | 31/01/2562 | 60 |

**-20-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเกาะฆ้อ - ห้วยพล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสง |  | 495,500.00 | **493,000.00** | 4/2562 | 05/02/2562 | 60 |
| 10. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ |  | 773,577.40 | **773,577.13** | 18/184 | 10/05/2562 | 1 |
| 11. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกคลุ้ม- เขตตำบลปริก หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 496,800.00 | **495,500.00** | 21/2562 | 28/06/2562 | 60 |
| 12. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาลึก หมู่ที่ 1 , 10 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 499,900.00 | **499,000.00** | 25/2562 | 12/07/2562 | 60 |
| 13. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคต - หนองน้ำขาว หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 499,000.00 | **499,000.00** | 18/2562 | 27/06/2561 | 60 |
| 14. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 496,800.00 | **496,000.00** | 27/2562 | 15/07/2562 | 60 |
| 15. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบนใส - เขตตำบลปริก หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 499,600.00 | **499,000.00** | 13/2562 | 17/06/2562 | 60 |

**-21-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 496,800.00 | **496,000.00** | 14/2562 | 19/06/2562 | 60 |
| 17. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกโคกไม้แดง - เขตอำเภอช้างกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 496,800.00 | **495,000.00** | 32/2562 | 04/09/2562 | 60 |
| 18. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเกาะฆ้อ -ห้วยพล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 493,500.00 | **493,000.00** | 9/2562 | 16/05/2562 | 60 |
| 19. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย 41 - บ้านนายสมคิด หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 481,000.00 | **481,000.00** | 33/2562 | 05/09/2562 | 60 |
| 20. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ตะเคียนงาม 2 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 489,600.00 | **485,000.00** | 10/2562 | 29/05/2562 | 60 |
| 21. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยลุงชู หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 489,600.00 | **485,000.00** | 31/2562 | 04/09/2562 | 60 |

**-22-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองบัว หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 499,000.00 | **499,000.00** | 28/2562 | 24/07/2562 | 60 |
| 23. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉ่ำ ธนาวุฒิ - บ้านนางเล็ก ชอบผล หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 489,600.00 | **486,000.00** | 15/2562 | 19/06/2562 | 60 |
| 24. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางจุรี - บ้านนายใบ หมู่ที่ 5,6 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 365,800.00 | **365,000.00** | 20/2562 | 27/06/2562 | 60 |
| 25. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางฝ้าย ชำนาญกิจ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 79,200.00 | **79,000.00** | 18/2562 | 27/06/2562 | 45 |
| 26. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่บ้านนายทศพล แก้วบัวทอง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 219,100.00 | **215,700.00** | 24/2562 | 09/07/2562 | 90 |
| 27. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่บ้านนางพวงเพชร สุชาติพงศ์ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 215,700.00 | **215,700.00** | 17/2562 | 25/06/2562 | 90 |

**-23-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 565,400.00 | **439,200.00** | 22/2562 | 01/07/2562 | 90 |
| 29. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยประสานมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 489,600.00 | **485,000.00** | 12/2562 | 30/05/2562 | 60 |
| 30. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หัวคต - หนองน้ำขาวหมู่ที่ 2,3 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 496,800.00 | **496,000.00** | 1/2562 | 29/01/2562 | 60 |
| 31. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ห้วยพลพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 493,500.00 | **493,000.00** | 16/2562 | 21/06/2562 | 60 |
| 32. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริม/สนับสนุน/กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ อบต. ทุ่งสง |  | 100,000.00 | **9,400.00** | e-GP 020/62 | 18/01/2562 | 5 |
|  |  |  |  |  | **576.00** | CNTR-053/62 | 18/01/2562 | 5 |
|  |  |  |  |  | **1,290.00** | CNTR-054/62 | 18/01/2562 | 7 |
| 33. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาในพื้นที่ตำบลทุ่งสง |  | 300,000.00 | **223,900.00** | 39/403 | 03/07/2562 | 1 |

**-24-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียน ศพด.และ ศดว.ในพื้นที่ อบต.ทุ่งสง |  | 1,647,932.00 | **38,460.10** | 1/2562 | 31/10/2561 | 10 |
|  | | | | | **201,622.80** | 2/2562 | 09/11/2561 | 48 |
|  | | | | | **359,999.20** | 3/2562 | 20/12/2561 | 98 |
|  | | | | | **214,705.92** | 4/2562 | 28/02/2562 | 15 |
|  | | | | | **142,710.12** | 5/2562 | 15/05/2562 | 60 |
|  | | | | | **561,072.16** | 6/2562 | 07/06/2562 | 100 |
| 35. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้เรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา |  | 35,000.00 | **9,400.00** | e-GP 036/62 | 23/04/2562 | 3 |
|  |  |  |  |  | **576.00** | CNTR-0123/62 | 25/04/2562 | 5 |
|  |  |  |  |  | **3,780.00** | CNTR-0124/62 | 25/04/2562 | 5 |
|  |  |  |  |  | **7,200.00** | ฎ.ป.041/106 | 30/04/2562 | 15 |
| 36. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา |  | 1,615,130.00 | **1,000.00** | CNTR-0230/62 | 16/08/2562 | 7 |

**-25-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีประจำท้องถิ่น |  | 50,000.00 | **1,300.00** | e-GP 038/62 | 25/12/2561 | 3 |
|  | **576.00** | e-GP 039/62 | 25/12/2561 | 3 |  |  |  |  |
|  | **2,300.00** | CNTR-0077/62 | 13/02/2562 | 7 |  |  |  |  |
|  | **600.00** | CNTR-0078/62 | 13/02/2562 | 3 |  |  |  |  |
| 38. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | ธรรมะสัญจรย้อนรอยศาสนา |  | 100,000.00 | **36,000.00** | e-GP 082/62 | 03/09/2562 | 7 |
|  | **576.00** | CNTR-0262/62 | 03/09/2562 | 7 |  |  |  |  |
|  | **22,840.00** | ฎ.ป.070/189 | 09/09/2562 | 15 |  |  |  |  |
| 39. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการส่งเสริมการกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชน |  | 100,000.00 | **14,000.00** | e-GP 063/62 | 30/07/2562 | 10 |
|  |  |  |  |  | **30,120.00** | e-GP 066/62 | 05/08/2562 | 3 |
|  |  |  |  |  | **2,940.00** | CNTR-0216/62 | 26/07/2562 | 3 |
|  |  |  |  |  | **2,540.00** | CNTR-0217/62 | 26/07/2562 | 14 |
|  |  |  |  |  | **5,000.00** | CNTR-0225/62 | 06/08/2562 | 3 |
| 40. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อปพรตำบลทุ่งสง |  | 100,000.00 | **30,000.00** | 8/62 | 30/05/2562 | 1 |

**-26-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | จัดเวทีประชาคม |  | 20,000.00 | **5,040.00** | e-GP 016/62 | 20/11/2561 | 3 |
|  |  |  |  |  | **1,110.00** | CNTR-0116/62 | 17/04/2562 | 1 |
|  |  |  |  |  | **576.00** | CNTR-0117/62 | 17/04/2562 | 1 |
|  |  |  |  |  | **1,050.00** | CNTR-0142/62 | 27/05/2562 | 3 |
|  |  |  |  |  | **576.00** | CNTR-0143/62 | 27/05/2562 | 3 |
| 42. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง |  | 50,000.00 | **576.00** | CNTR-0252/62 | 29/08/2562 | 5 |
| 43. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่าง ๆ |  | 51,780.00 | **576.00** | e-GP 037/62 | 25/12/2561 | 3 |
|  |  |  |  |  | **576.00** | CNTR-0114/62 | 09/04/2562 | 3 |
|  |  |  |  |  | **15,600.00** | ฎ.ป.115/146 | 30/01/2562 | 1 |
|  |  |  |  |  | **9,775.00** | ฎ.ป.069/188 | 03/09/2562 | 20 |
| 44. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัย |  | 26,620.00 | **5,300.00** | e-GP 045/62 | 07/06/2562 | 5 |
|  |  |  |  |  | **3,000.00** | CNTR-0154/62 | 07/06/2562 | 5 |
|  |  |  |  |  | **576.00** | CNTR-0155/62 | 10/06/2562 | 2 |
|  |  |  |  |  | **300.00** | CNTR-0159/62 | 11/06/2562 | 1 |
|  |  |  |  |  | **5,100.00** | ฎ.ป.050/124 | 12/06/2562 | 16 |
|  |  |  |  |  | **600.00** | CNTR-0158/62 | 11/06/2562 | 1 |

**-27-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลปิดกรีดประจำปี |  | 100,000.00 | **100,000.00** | ฎ.ป.169/213 | 12/03/2562 | 1 |
| 46. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | อุดหนุนโครงการงานประเพณีแห่หมฺรับเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช |  | 40,000.00 | **40,000.00** | ฎ.ป.370/464 | 07/08/2562 | 1 |
| 47. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในพื้นที่ อบต.ทุ่งสง |  | 2,572,000.00 | **2,448,000.00** | ฎ.ป.375/469 | 07/08/2562 | 1 |
| 48. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  | 10,561,200.00 | **9,881,700.00** | ฎ.ป.067/186 | 24/09/2562 | 1 |
| 49. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | เบี้ยยังชีพคนผู้พิการ |  | 3,648,000.00 | **2,936,000.00** | ฎ.ป068/187 | 27/09/2562 | 1 |
| 50. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ |  | 150,000.00 | **97,000.00** | ฎ.ป.410/526 | 03/09/2562 | 1 |
| 51. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลทุ่งสง |  | 30,000.00 | **5,000.00** | CNTR-0231/62 | 16/08/2562 | 6 |
|  |  |  |  |  | **5,000.00** | CNTR-0232/62 | 16/08/2562 | 6 |
|  |  |  |  |  | **20,000.00** | ฎ.ป.063/172 | 20/08/2562 | 20 |
| 52. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | 35,000.00 | **6,960.00** | e-GP 059/62 | 25/07/2562 | 7 |
|  |  |  |  |  | **5,660.00** | e-GP 060/62 | 25/07/2562 | 7 |
|  |  |  |  |  | **1,000.00** | CNTR-0211/62 | 25/07/2562 | 7 |
|  |  |  |  |  | **576.00** | CNTR-0212/62 | 25/07/2562 | 5 |
|  |  |  |  |  | **900.00** | CNTR-0210/62 | 25/07/2562 | 5 |
|  |  |  |  |  | **14,400.00** | ฎ.ป.057/149 | 30/07/2562 | 15 |

**-28-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข |  | 50,000.00 | **3,320.00** | CNTR-0112/62 | 03/04/2562 | 5 |
|  |  |  |  |  | **5,076.00** | CNTR-034/62 | 03/04/2562 | 8 |
|  |  |  |  |  | **17,000.00** | e-GP073/62 | 27/08/2562 | 3 |
|  |  |  |  |  | **9,250.00** | e-GP071-62 | 28/08/2562 | 2 |
|  |  |  |  |  | **540.00** | CNTR-0249/62 | 28/08/2562 | 1 |
| 54. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ |  | 120,000.00 | **89,310.00** | e-GP 026/62 | 12/02/2562 | 3 |
| 55. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า |  | 23,000.00 | **7,932.00** | e-GP 023/62 | 29/01/2562 | 60 |
| 56. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและบุคคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง |  | 100,650.00 | **2,000.00** | CNTR-0180/62 | 01/07/2562 | 3 |
|  |  |  |  |  | **576.00** | CNTR-0182/62 | 01/07/2562 | 3 |
|  |  |  |  |  | **2,198.00** | CNTR-0183/62 | 01/07/2562 | 3 |
|  |  |  |  |  | **23,500.00** | ฎ.ป.051/125 | 25/06/2562 | 15 |
|  |  |  |  |  | **59,322.00** | ฎ.ป.054/134 | 03/07/2562 | 16 |
| 57. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |  | 200,000.00 | **150,000.00** | 9/62 | 29/05/2562 | 120 |

**-29-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร | โครงการในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ |  | 200,000.00 |  |  |  |  |
| 59. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร | โครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 40,000.00 | **40,000.00** | ฎ.ป.122/155 | 01/02/2562 | 1 |
| 60. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กลยุทธ์การดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e - LAAS) |  | 140,000.00 | **18,360.00** | e-GP064/62 | 01/08/2562 | 10 |
|  |  |  |  |  | **576.00** | CNTR-0221/62 | 01/08/2562 | 3 |
|  |  |  |  |  | **110,480.00** | ฎก.073/155 | 09/08/2562 | 4 |
| 61. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม | โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม |  | 10,000.00 | **576.00** | CNTR-0141/62 | 27/05/2562 | 1 |
| 62. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม | โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกในการในการประหยัดพลังงาน |  | 40,000.00 | **576.00** | CNTR-0241/62 | 23/08/2562 | 5 |
|  |  |  |  |  | **11,100.00** | ฎ.ป.065/182 | 28/08/2562 | 15 |

**-30-**

**รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562  
อบต.ทุ่งสง นาบอน จ.นครศรีธรรมราช**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการ ทั้งหมด** | | **อนุมัติงบประมาณ** | | **ลงนามสัญญา** | | **เบิกจ่าย** | | **100%** | |
| **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 41.0 | 18.92 | 35.0 | 15.78 | 31.0 | 13.95 | 26.0 | 12.04 | 21.0 | 9.64 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 3.0 | 0.55 | 3.0 | 0.41 | 2.0 | 0.24 | 2.0 | 0.24 | 2.0 | 0.24 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 25.0 | 21.43 | 25.0 | 21.35 | 20.0 | 17.34 | 20.0 | 16.63 | 19.0 | 15.82 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 7.0 | 0.45 | 6.0 | 0.44 | 2.0 | 0.10 | 2.0 | 0.10 | 2.0 | 0.10 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร | 7.0 | 0.90 | 7.0 | 0.90 | 5.0 | 0.41 | 3.0 | 0.26 | 3.0 | 0.26 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม | 2.0 | 0.05 | 2.0 | 0.05 | 2.0 | 0.01 | 2.0 | 0.01 | 2.0 | 0.01 |

-**30-**

**ช. ผลการดำเนินงาน**  
 อบต.ทุ่งสง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ทุ่งสง ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

(นายวิธี สุภาพ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง