บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ.2562  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง  อำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 13 | 100 | 5,532,900 | 100 | กองช่าง |
| รวมทั้งสิ้น | 13 | 100 | 5,532,900 | 100 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ต.ค. 61 | พ.ย.61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย โคกคลุ้ม- เขตตำบลปริก หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสง | ก่อสร้างจากถนน คสล.เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง | 496,800 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ต.ค. 61 | พ.ย.61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หัวคต – หนองน้ำขาว หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง | โดยเริ่มก่อสร้างจากสามแยก หัวคด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร และขุดรื้อท่อกลมระบายน้ำเดิมออก พร้อมวางท่อกลม คสล. (คุณภาพชั้น 3) ขนาด Ø0.80×1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง | 499,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ต.ค. 61 | พ.ย.61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบนใส - เขตตำบลปริก หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสง | โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนลาดยางเดิม ทำผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร และวางท่อกลม คสล. (คุณภาพชั้น 3) ขนาด Ø0.40×1.00 เมตร จำนวน 1 จุด 6 ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง | 499,600 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ต.ค. 61 | พ.ย.61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสง | โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากสามแยกบ้านนายเลียบ คงกะพันธ์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง | 496,800 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ต.ค. 61 | พ.ย.61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เกาะฆ้อ -ห้วยพล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสง | โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง | 493,500 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ต.ค. 61 | พ.ย.61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ตะเคียนงาม 2 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง | โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง | 489,600 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ต.ค. 61 | พ.ย.61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยประสานมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง | โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง | 489,600 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ต.ค. 61 | พ.ย.61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองบัว หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสง | โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนลาดยางเดิม ทำผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 254.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง | 499,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ต.ค. 61 | พ.ย.61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉ่ำ ธนาวุฒิ – บ้านนางเล็ก ชอบผล หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสง | โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนสายบ้านนายสมศักดิ์ สุชาติพงศ์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง | 489,600 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ต.ค. 61 | พ.ย.61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางฝ้าย ชำนาญกิจ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสง | โดยใช้หินผุ จำนวน 110.00 ลบ.ม. ทำผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 275 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและตัดแต่งแนวคันคูตลอดสาย และวางท่อกลม คศล. (คุณภาพชั้น 3) ขนาดØ0.60×1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 5 ท่อน และวางท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น 3) ขนาด Ø1.00×1.00 เมตร 1 จุด (วางคู่)จำนวน 10 ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง | 79,200 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ต.ค. 61 | พ.ย.61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่บ้านนายทศพล แก้วบัวทอง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสง | ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 จุด โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว ให้มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ซ.ม. ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง | 219,100 | หมูที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่บ้านนางพวงเพชร สุชาติพงศ์ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสง | ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 จุด โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว ให้มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ซ.ม. ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง | 215,700 | หมูที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ต.ค. 61 | พ.ย.61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พื้นที่นายสังวร เครือจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสง | โดยก่อสร้างหอถังเป็นแบบเหล็กรูปทรงแซมเปญขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20.00 ลุกบาศก์เมตร ความสูงรวมไม่น้อยกว่า 20.00 ม. โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาดท่อส่ง 1-1/4 นิ้ว สูบน้ำไม่น้อยกว่า 3.00 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ วางท่อจ่ายน้ำ PVC ขนาด Ø 2” นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดบานหัว จำนวน 125 ท่อน ๆละ 4.00 ม. สามทาง PVC ขนาด Ø 2”-1/2 ตามจุดผู้ใช้น้ำ จำนวน 13 จุด และ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 15 แอมป์ พร้อมสายเมน จนสามารถ ใช้งานได้ดี รายละเอียดตาม แผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง แบบมาตรฐานและข้อกำหนดแบบระบบประปาหมู่บ้านสำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย | 565,400 | หมูที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

แบบ ผด.01